## Slide 1
Taiwan Immigration Youth Alliance
TIYA 官方網站
開發進度與下一步
例會分享
2026-05-17
台灣移民青年倡議陣線協會 · 新二代留聲機
1 / 22

## Slide 2
TIYA · 移青陣留聲機
2 / 22
今天要分享的重點
TL;DR — 給時間有限的讀者
網站目前可瀏覽，但 尚未正式上線。8 個主要區塊、繁中／英文雙語。
協會帳戶已開戶，捐款區只差填入實際資訊就能對外。
擁有官網的核心價值：訊息主導權、長期內容資產、媒體／政府的對接正門、不被社群演算法綁架。
🔴 例會今天最重要的兩件事：網域 + Hero 標語。
🟡 給成員許願：成員故事頁（自願公開的人才做）。
⚪ 其他可以慢慢聊的：身份分流、媒體採訪聯絡單。

## Slide 3
TIYA · 移青陣留聲機
一
現況盤點
What We've Built So Far
3 / 22

## Slide 4
TIYA · 移青陣留聲機
4 / 22
1.1 ｜ 網站架構
區塊
內容
狀態
Hero
首屏：標語＋簡介
✅
About
關於我們、來源國家、核心價值
✅
News
媒體報導（公視、想想論壇 2 篇）
✅
Events
實體活動（FB 嵌入，2 場）
✅
Column
天下獨立評論專欄 3 篇＋投稿 CTA
✅
Donate
免責聲明＋匯款資訊
🟡 帳戶已開戶，待填
Social
FB、IG、Threads、Email
✅
Footer
聯絡、社群、版權
✅

## Slide 5
TIYA · 移青陣留聲機
5 / 22
1.2 ｜ 技術基底
Astro（網站框架）
「靜態網站」白話：像印好的書，打開就快。
適合我們的內容型網站 — 不用主機月費、不用資料庫。
未來要做會員/募款這類互動功能也能「混搭」加上去。
Markdown（內容管理）
活動、專欄、新聞都是純文字檔放在 src/content/。
新增一篇 = 新增一個檔案，技術門檻低。
GitHub + Cloudflare（部署）
改完內容 push 到 GitHub → Cloudflare 自動 build 上線。
1-2 分鐘內生效，零月費。
🔴 重要：下一步是租正式網域（例如 tiya.org.tw）。詳見下一張投影片 →

## Slide 6
TIYA · 移青陣留聲機
6 / 22
🔴 1.2 重要待討論：網域
換掉現在的 leepolung1.workers.dev，租一個正式網域 — 讓官網「正式存在」的最後一步。
✅ 我的建議
網域種類：tiya.org.tw（.org.tw 是台灣立案 NGO 專屬，最有信任感）
註冊商：戰國策 或 匯智（台灣本地，.org.tw 流程順）
年費：NT$800-1200（含隱私保護，買 2-3 年更省事）
執行：理事長持證件去註冊，技術窗口（我）接後續 DNS／網站設定
🗣 例會要決議的
要不要租？（建議：要）
確認名字（tiya.org.tw 是否可用，要不要備案）
誰持有？協會官方信箱密碼誰管？（這是關鍵 — 個人持有風險很大）
預算 NT$800-1200/年由協會公帳支出，誰刷卡？
📄 完整細節：報告書 1.2 節（網域種類比較、註冊商價格、申請流程、誰持有的風險）

## Slide 7
TIYA · 移青陣留聲機
7 / 22
1.3 ｜ 法律邊界（重要前提）
協會尚未取得勸募字號 — 網站上：
✅ 可以做
被動提供匯款帳戶資訊
捐款收據說明
匯款後的通知表單
❌ 不能做
「Donate Now」「支持我們」這類號召性按鈕
「100 元＝場地費」這類捐款金額示意
任何「請捐款」訊息

## Slide 8
TIYA · 移青陣留聲機
二
為什麼需要自己的官網
Why Owning a Website Matters
8 / 22

## Slide 9
TIYA · 移青陣留聲機
9 / 22
為什麼需要官網？(1/3)
2.1
訊息主導權
社群演算法不是協會控制的。FB 一調，觸及率掉到 10%。
Meta 哪天封了帳號、IG 哪天倒了 — 故事還在自己的網域上。
2.2
對外的「正門」
記者、立委、學者、企業要找協會時，第一件事是 Google。
看到的是 FB 還是官網，給的信任感差很多。

## Slide 10
TIYA · 移青陣留聲機
10 / 22
為什麼需要官網？(2/3)
2.3
SEO — 被陌生人主動 Google 到
社群貼文 Google 搜不太到，官網文章每篇都是長期入口。
民眾搜「新二代 身分認同」「移民工 政策」時，官網內容會出現。
補充：不是說社群沒用了。限時動態、即時活動快訊、互動式留言 — 社群仍然是主場。重點是「不同類型內容用不同管道」：永久性的放官網，即時／互動性的放社群。兩者互補，不是替代。

## Slide 11
TIYA · 移青陣留聲機
11 / 22
為什麼需要官網？(3/3)
2.4
國際對話的入口
英文版讓我們有資格出現在國際移民倡議、人權報告、跨國 NGO 場合。
IG／FB 國際讀者不熟悉，但他們會看英文網頁。
2.5
內容是資產，不是即時動態
社群貼文生命週期是「幾天」。網站上的故事、活動紀錄、年度報告是「永遠」。
五年後新進的工作者、合作夥伴、研究者都還能完整看到歷程。

## Slide 12
TIYA · 移青陣留聲機
12 / 22
2.6 ｜⚪ 可討論：身份分流入口？
一進站就讓訪客自己選身份，例如「我是個人／我是媒體／我是學者」。
✅ 好處
訪客一進來就知道往哪走
節省雙方時間
⚠️ 壞處
需要協會內部清楚的窗口分工
（媒體找誰回？民眾求助找誰？學術合作找誰？）
分流後沒人接，反而更糟

## Slide 13
TIYA · 移青陣留聲機
三
現有區塊可以加強什麼
Improvements to Existing Sections
13 / 22

## Slide 14
TIYA · 移青陣留聲機
14 / 22
改進建議 (1/2) ｜Hero / About / News
3.1 Hero 🔴
加一句情感入口式的標語（目前是描述句）。
方向：「讓每一個新二代的聲音都被聽見」「家鄉是兩個地方，認同是一個自己」。
3.2 About
現階段沒有特別要改動。
3.3 News
每多一篇報導累積一張卡（自然累積即可）。
⚪ 可討論：要不要做「媒體採訪聯絡單」？看協會有無人力定期更新。

## Slide 15
TIYA · 移青陣留聲機
15 / 22
改進建議 (2/2) ｜Events / Column / Donate / Social
3.4 Events
已經夠用。可加：觀眾回饋摘要、活動影音 highlight。
3.5 Column
投稿描述改成「歡迎任何人投稿」（不只成員）。
加一句「我們提供寫作協助，沒寫過文章的也可以投」。
3.6 Donate
等帳戶資訊到位就把「待確認」換成實際資訊。沒有急迫性。
3.7 Social
已加入 Threads 連結（2026-05-17 完成）。
YouTube / Podcast 等有影音內容再加。

## Slide 16
TIYA · 移青陣留聲機
四
可以新增什麼
New Features by Timeline
16 / 22

## Slide 17
TIYA · 移青陣留聲機
17 / 22
4.1 短期 ｜1-2 個月內可動
A
成員故事頁（「故事牆」） 🟡
每位（願意公開的）成員一張卡：照片、原生國家、自述、想對台灣社會說的話。
呼應協會「留聲機 = 記錄聲音」的核心定位。
B
FAQ 常見問題頁
回答：新二代定義？如何加入？如何投稿？為什麼還不能線上捐款？
減輕內部回訊息工作、為 SEO 加分。
C
站長後台流量觀察
用 Cloudflare Web Analytics（免費、不放 cookie、隱私友善）。
讓協會內部能看每日訪客數、來源、熱門頁面。

## Slide 18
TIYA · 移青陣留聲機
18 / 22
4.2 中期 ｜取得勸募字號後
A
完整捐款流程
線上金流（信用卡 / Apple Pay / Line Pay）— 走 NetiCRM 或 OurStable 之類的 NGO 平台。
捐款層級示意（例如「3000 元贊助辦公室半月租金」）— 例子要等協會實際開支結構出來再校準。
月定額會員方案 + 收據自動寄送。
B
年度成果報告（網頁版）
如果未來協會有意做年度報告，做成互動式網頁（數據圖表＋精選故事＋來年方向）優於只給 PDF。
是否做、何時做都看協會年度規劃，非必做。

## Slide 19
TIYA · 移青陣留聲機
19 / 22
4.3 長期願景 ｜有資源才做
這節都是「有資源才能做、現在不必煩惱」的方向 — 當作可能性，不是承諾。
A
東南亞語系擴充
越南、印尼、泰國、菲律賓⋯ 至少首頁＋關於＋聯絡，象徵意義大。
門檻很高（要找母語者長期協助、每次更新要多語同步）。「有夢很美」方向。
B
Podcast / 影音故事典藏
呼應「留聲機」品牌意象。需要設備、剪輯時間、上架費用。
列入「如果未來有預算可以做」。參考：StoryCorps（美國口述歷史 NGO）。
C
議題搜尋連動的內容地圖
所有內容依議題（升學、勸募、認同、家庭、政策⋯）交叉索引。
等內容累積到 30+ 篇才有意義。

## Slide 20
TIYA · 移青陣留聲機
五
參考案例
Reference NGOs
20 / 22

## Slide 21
TIYA · 移青陣留聲機
21 / 22
參考案例 ｜三個對標的 NGO
婦女救援基金會
TWRF · 國內
議題（人口販運、性暴力、慰安婦、新移民）各有獨立議題頁 + 資源庫。
故事為核心：當事人匿名敘事、影像紀錄。
Define American
美國 · 和 TIYA 任務最像
由移民出身的記者 Jose Antonio Vargas 創辦。
用個人故事推動議題；有專屬「Hollywood 合作」頁面協助影視作品準確呈現移民。
StoryCorps
美國 · 名字呼應「留聲機」
純口述歷史 NGO，每段錄音都有對應網頁卡片＋文字摘要＋背景介紹。
「聲音故事典藏」的國際標竿。

## Slide 22
TIYA · 移青陣留聲機
22 / 22
🗣 給例會的討論題
依重要程度分三層：
🔴 重要
例會當天討論並做方向決議
1
網域（見 1.2）
tiya.org.tw 要不要租？預算 NT$800-1200/年，誰執行、誰持有？
2
Hero 首屏標語（見 3.1）
要不要正式定一句對外口號？
🟡 許願
給成員許願，看意願再做
3
成員故事頁（見 4.1 A）
願意公開自己故事的成員一張卡。完全自願。
⚪ 非必要
想聊就聊，不聊也沒差
4
身份分流入口（見 2.6）
我是個人／媒體／學者分流頁面。
5
媒體採訪聯絡單（見 3.3）
PDF 形式的協會簡介＋對外發言窗口。